|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** |  |
| （2021年度） |  |
| 项目名称 | “小风线”项目征地补偿费用 |  |
| 主管部门 | 栲栳镇人民政府 | 实施单位 | 栲栳镇人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
| 年度资金总额 | 2173.95万元元 | 2173.95万元 | 2173.95万元 |  | 100% |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 2173.95万元 | 2173.95万元 | 2173.95万元 | — | 100% | — |  |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
| 及时总额发放人员补贴、公用配套运转经费 | 100% |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：小风线项目建设经济补偿 | 800亩 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：按照相关规定、专款专用 | 达标 | 已完成 | 15 | 14 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：在约定期限内完成 | 2021年 | 已完成 | 15 | 10 | 镇级到位，村级未维权到位 |  |
| 成本指标 | 指标1：小风线栲栳段赔偿价款拨付的财政款 | =2173.95万元 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： 经济效益指标方便群众出行，提高物流效率是 | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：便利人民出行，推动社会高质量发展便利 | 是 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：打造线路全段绿化覆盖，推动道路沿线一步一景 | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：方便群众出行，持续带动沿线村庄经济发展 | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标1：群众对道路使用的满意度 | 满意 | 已完成 | 10 | 9 | 路标等配套有待完善 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目执行情况良好，镇级赔付款已全额拨付到村 |  |
| 产出情况及分析 | 已在约定时限完成对项目涉及村的赔付。 |  |
| 效益情况及分析 | 便利群众出行，提高物流效益 |  |
| 满意度情况及分析 | 群众对道路使用满意 |  |
| 主要经验做法 | 及时总额拨付赔付款 |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 标准确定及赔偿范围争议有待商榷，村级赔付到户资金未完全到位 |  |
| 下一步改进措施及管理建议 | 及时督促，确定标准，赔付到户 |  |

永济市栲栳镇人民政府

“小风线项目征地补偿费用”项目支出绩效

自 评 报 告

**一、基本情况**

（一）项目单位基本情况：

永济市栲栳镇人民政府，为正科级建制单位，下辖40个行政村。镇政府下设综合便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心。行政编制29人，事业编制38人，现有工作人员60人（其中，公务员25人，事业编制人员35人）。

（二）项目概况

**1、年初设定的项目支出绩效目标**

小风线征地赔付工作完成率100%。

**2、主要绩效指标及指标值**

完成率达到100%。

丈量面积全覆盖，赔偿农户资金到位，道路建设方便群众出行，为经济建设打好基础。

**3、资金使用范围**：确保专款专用，用于小风线项目建设过程中涉及到的征地补偿。。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：提高项目执行效率，保障群众利益。

评价对象：项目资金使用情况，“小风线”项目征地补偿费用项目资金2173.95万元。

评价范围：项目资金分配及使用，项目产生的效益、群众满意度等。

1. 绩效评价原则

（1）资金到位

**1.年度预算资金到位率：**100%

**2.资金到位时效：**为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

（2）资金管理

**1.资金使用：**经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

**2.财务管理：**会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

（3）绩效评价工作过程。

我单位成立栲栳镇绩效自评工作小组，领导小组由镇长担任组长；常务副镇长副组长；由政府办公室、财政所、农经站等部门为成员。主要职能是对本年度部门绩效工作自评，查缺补漏，严格审核资金支付是否合规，项目开展程序严格依法，绩效指标设置是否合理等。

**三、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

1.1决策依据：符合当前经济发展状况的赔偿标准。

1.2决策程序**：**项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法（《专项资金管理办法》《专项资金绩效评价办法 》《项目实施管理办法》《项目实施细则》《 岗位责任制度》）。

1. 项目过程情况。

1.资金分配

分配办法：根据该项目实施及管理的需要制定了专项资金管理办法。

为进一步加强对专项资金的管理，保证专款专用，按标准发放，发挥资金最大的使用效益，助力项目实施，根据相关法规和文件要求，结合我镇实际，经镇党委、政府研究决定，制定本管理办法。

2.组织机构

我单位成立栲栳镇绩效自评工作小组，领导小组由镇长担任组长；常务副镇长副组长；由政府办公室、财政所、农经站等部门为成员。主要职能是对本年度部门绩效工作自评，查缺补漏，严格审核资金支付是否合规，项目开展程序严格依法，绩效指标设置是否合理等。

1. 项目产出情况。

1.产出数量：涉及赔付的8村逐村逐户丈量赔偿亩数及赔付标准

2.产出质量：质量指标小风线赔付完成后，确保道路无民事赔偿遗漏

3.产出时效：在约定期限内完成

4.产出成本：小风线栲栳段赔偿价款拨付的财政款，2173.95万元。

（四）项目效益情况。

1.经济效益：方便群众出行，提高物流效率

2.社会效益：便利人民出行，推动社会高质量发展便利

3.生态效益：打造线路全段绿化覆盖，推动道路沿线一步一景建设

4.可持续影响：方便群众出行，持续带动沿线村庄经济发展

5.服务对象满意度：群众对道路使用的满意度

**四、存在的问题及原因分析**

 绩效工资是一项专业技术较强的工作，乡镇绩效评价意识淡薄，绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。

**五、改进措施**

尽快建立单位完善的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

**六、其他需要说明的问题**

无

 永济市栲栳镇人民政府

 2021年11月15日