|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 项目名称 | | | “小风线”项目征地补偿费用 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 主管部门 | | | 张营镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | | | 张营镇人民政府 | | | | |  | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |  |
| 年度资金总额 | | | | 1593.72万元元 | 1593.72万元 | | 1593.72万元 | | |  | 100% | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 1593.72万元 | 1593.72万元 | | 1593.72万元 | | | — | 100% | | — | |  |
| 上年结转资金 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | — |  | | — | |  |
| 其他资金 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | — |  | | — | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |  |
| 按照既定好的赔付标准和分配方式及时足额发放赔付款 | | | | | | | | 100% | | | | | | | |  |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：逐村逐户丈量赔偿亩数及赔付标准 | | | | =4个 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 质量指标 | | 指标1：质量指标小风线赔付完成后，确保道路无民事赔偿遗漏 | | | | 100% | 已完成 | | 15 | | 14 | 无 | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 时效指标 | | 指标1：在约定期限内完成 | | | | =3年 | 已完成 | | 15 | | 10 | 镇级到位，村级未维权到位 | | |  |
| 成本指标 | | 指标1：小风线张营段赔偿价款拨付的财政款 | | | | =1593.72万元 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  | 无 | | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： 经济效益指标方便群众出行，提高物流效率是 | | | | 是 | 已完成 | | 10 | | 10 |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 社会效益  指标 | | 指标1：便利人民出行，推动社会高质量发展便利 | | | | 是 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | | |  |
| 生态效益  指标 | | 指标1：打造线路全段绿化覆盖，推动道路沿线一步一景 | | | | 是 | 已完成 | | 10 | | 10 |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：方便群众出行，持续带动沿线村庄经济发展 | | | | 是 | 已完成 | | 10 | | 10 |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | |  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 指标1：群众对道路使用的满意度 | | | | 满意 | 已完成 | | 10 | | 9 | 路标等配套有待完善 | | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 98 |  | | |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 项目执行情况良好，镇级赔付款已全额拨付到村 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 产出情况及分析 | | 已在约定时限完成对项目涉及村的赔付。 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 效益情况及分析 | | 便利群众出行，提高物流效益 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 满意度情况及分析 | | 群众对道路使用满意 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 主要经验做法 | | | | | 及时足额拨付赔付款 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | | | 标准确定及赔偿范围争议有待商榷，村级赔付到户资金未完全到位 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | | | | | | | | 及时督促，确定标准，赔付到户 | | | | | | |  | | |