|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** |  |
| （2021年度） |  |
| 项目名称 | “小风线”项目征地补偿费用 |  |
| 主管部门 | 张营镇人民政府 | 实施单位 | 张营镇人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
| 年度资金总额 | 1593.72万元元 | 1593.72万元 | 1593.72万元 |  | 100% |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 1593.72万元 | 1593.72万元 | 1593.72万元 | — | 100% | — |  |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
| 按照既定好的赔付标准和分配方式及时足额发放赔付款 | 100% |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：逐村逐户丈量赔偿亩数及赔付标准 | =4个 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：质量指标小风线赔付完成后，确保道路无民事赔偿遗漏 | 100% | 已完成 | 15 | 14 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：在约定期限内完成 | =3年 | 已完成 | 15 | 10 | 镇级到位，村级未维权到位 |  |
| 成本指标 | 指标1：小风线张营段赔偿价款拨付的财政款 | =1593.72万元 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： 经济效益指标方便群众出行，提高物流效率是 | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：便利人民出行，推动社会高质量发展便利 | 是 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：打造线路全段绿化覆盖，推动道路沿线一步一景 | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：方便群众出行，持续带动沿线村庄经济发展 | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标1：群众对道路使用的满意度 | 满意 | 已完成 | 10 | 9 | 路标等配套有待完善 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目执行情况良好，镇级赔付款已全额拨付到村 |  |
| 产出情况及分析 | 已在约定时限完成对项目涉及村的赔付。 |  |
| 效益情况及分析 | 便利群众出行，提高物流效益 |  |
| 满意度情况及分析 | 群众对道路使用满意 |  |
| 主要经验做法 | 及时足额拨付赔付款 |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 标准确定及赔偿范围争议有待商榷，村级赔付到户资金未完全到位 |  |
| 下一步改进措施及管理建议 | 及时督促，确定标准，赔付到户 |  |