张营镇美丽乡村建设情况汇报

**康蜀村：**康蜀村是我镇2019年重点打造的美丽乡村，在此基础上今年我们对康蜀村美丽乡村建设进行了提升，6月份进行了整村亮化；7月份对街道排水进行修复并加装盖板；9月份对康蜀村张营镇餐饮展馆进行了提升改造，展馆面积从80平方增加到150平方，现已完工。10月份对村北通村水泥路进行了整修，12月初对通村路及主巷道进行铺油提升。

**尊村:**尊村美丽乡村建设项目是今年的PPP项目，省财政厅已经批复，待统一规划实施。投资47万对整村安全饮水工程进行了改造，现已完工并投入使用。尊村作为我镇2022年重点打造的园林村，投资30万元对村级文化活动场所一周进行高质量绿化提升，现已完工。

张营镇人民政府

2022年12月14日