2023年张营镇工作谋划情况

（一）拟实施的重点项目

2023年张营镇拟实施重点项目4个，总投资8900万元，当年计划投资8900万元。具体情况是：

1. **舜帝、尊村美丽乡村建设项目。**争取财政统筹支持美丽乡村建设试点PPP项目，涉及资金1000万元，围绕舜帝文化、形意拳文化资源，开展传统民居保护、巷道提升改造、村庄亮化、村容美化、污水管网改造等民生工程，项目将于2023年4月开工。

**2、长荣智慧农场多维立体循环农业建设项目。**该项目拟投资2000万元，新建标准化猪舍6000㎡，配备1000m³沼气处理中心，对粪污实施猪-沼气-发电-菜果循环利用模式，目前正在进行平整土地，将于2023年2月份开工。

**3、合丰泰小敬村果蔬园区建设项目。**该项目拟投资1000万元，占地100亩，新建钢架大棚70座，配套地膜加热、恒温探灯、干湿处理、滴灌喷雾等设施。建设高端果蔬基地，目前前期手续已办结，将于2023年4月开工。

**4、华光溢能屋顶分布式光伏发电项目。**该项目拟投资4900万元，在张营镇15村安装0.45KW太阳能光伏板、逆变器、电箱及相应附属设施，目前该项目前期手续已办结，将于2023年4月开工。

（二）拟开展的重点工作

2023年，我镇将以“大抓项目、大抓产业”为主线，积极对标全市“543”现代产业矩阵总体布局，开拓思路、主动履责、大胆作为，谋划一批重点项目，打造“两区两带”的产业布局。

**一是围绕全市畜牧养殖板块，以黄河一号旅游公路为纽带，把长荣农科四大育种场及数据中心串联，打造生猪育种产业园区。**围绕长荣核心育种场项目持续发力，建设数字化管理平台、实验教学基地、生物安全防控设施、集中研发试验中心专家楼、生活区和园区基础设施，同时鼓励农户发展集成化家庭农场母猪养殖模式，实现企业、村集体和农户三方共赢。

**二是围绕经济林板块和沿黄历史文化经济带，以沿黄滩涂土地和特色文化资源，建设沿黄农文旅融合发展示范带。**充分利用沿黄滩涂土地资源，建设5000亩规模连片莲菜产业发展示范园；基于成熟的柿树产业基础，建设小樊—南阳—北阳万亩洋丰柿子种植片区；围绕舜帝文化、形意拳文化、黄河文化等特色文化的时代价值，以黄河一号旅游公路为轴线，在沿途的舜帝村、尊村、尊村引黄一级站，开展黄河文化浮雕、青少年研习馆、传统村落保护等重点项目建设，配套实施巷道提升改造、村庄美化、污水管网改造等民生工程，同时对黄河一号旅游公路进行高标准绿化，农文旅融合发展成果初显。

**三是以高铁引道为轴心，打造高铁引道沿线高质量发展示范带。**按照“一村一品”模式，围绕小米醋、葡萄、无花果、草莓等特色产业，打造窑头、西敬、丰乐庄等一批独具特色的产业示范村；继续优选品种，引进现代农业技术，建设小敬村果蔬园区和小姚村妮娜皇后设施葡萄基地，打造高质量发展新引擎。

**四是以张营主街道为基础，打造张营核心功能区。**对高铁引道张营入口至张营大街北口5公里路段拓宽改造，对建筑立面,广告牌匾进行整治提升,对人行道铺装改造、对街面道路拓宽铺油，实施全路段亮化，在街北建设一座商贸冷链物流交易中心，配备自动化冷库、保鲜库、仓储库房等设施，打造现代化特色街区。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全镇上下将以学习贯彻党的二十大精神为契机，以省市战略部署为遵循，抓项目、促发展、保民生，踔厉奋发、勇毅前行，在全方位推动高质量发展上不断取得新突破，在实现加快转型、振兴崛起上打造张营样板，为建设宜产宜业宜居幸福永济贡献张营力量！

张营镇人民政府

 2022年12月8日