张营镇2022年度《政府工作报告》重点

工作任务进展情况

张营镇坚持“大抓项目”的工作导向，围绕高质量发展的目标要求，以“集中攻坚、清单管理、动态跟踪”推动项目建设提速提质提效，促进产业转型加速升级、乡村振兴稳步推进、民生保障有力有效。

**一是紧盯任务，市级重点项目加速推进。**承担全市重点项目3个，涉及资金1.35亿元。其中，黄河文化主题公园项目已于今年10月份完工；舜嘉牧业现代化连排猪舍建设项目已于6月份完工并投产；长荣嘉吉全球首创中心总投资1亿元，目前主体建设已完成60%，完成投资0.6亿元。预计2023年6月全部完工，10月开始投产。

**二是紧跟大局，自谋划项目多点开花。**入库项目16个，共投资3.59亿元，目前已完成项目9个，完成投资额2.95亿元。其中，一产投资2.3亿元，围绕特色农业发展，引入妮娜皇后葡萄、瑞香红苹果等市场潜力较大的水果品种，实施高标准设施苹果建设、妮兰皇后设施葡萄种植等项目，围绕畜牧养殖产业，实施600头肉猪养殖建设等项目；二产投资0.52亿元，实施粪污循环利用、光伏发电等3个项目；三产投资0.77亿元，实施道路提升、粮食储存等项目建设。

**三是紧扣重点，美丽乡村示范带成效初显。**总投资900万元，以冯营至尊村引黄一级站13公里公路为主轴，对沿路各村进行空间重构和立面改造，栽植彩色树种和花卉7万余株，对永宁、黄龙、南社等5村沿路建筑风格进行综合整治提升，建设一条景观优美、层次丰富的标志性路段，形成东有高铁引道、西有沿黄公路、南有张营大道、北有引道延线“两横两纵”的高标准景观路段循环圈，打造沿黄美丽乡村示范带。

张营镇人民政府

2022年12月10日