永济市教育科技局

智慧教育二期工程财政项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

永济市教育科技局是行政单位，位于舜都大道56号。主要职责是全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使学生在德、智、体等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础；加强领导班子建设，努力提高整体素质；管理下辖学校教育教学等方面工作；组织拟定全市科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、规划和措施；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力；负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计与科技相关的知识产权及专利工作。

（二）项目概况

1.年初设定的项目支出绩效目标。

按照《运城市永济市智慧教育二期工程政府购买服务合同书》的要求，甲方委托第三方评价机构每年对本项目进行两次服务评价，评价的内容包含教育教学、教育管理、教育评价、生活服务、个人空间、机构空间、创新应用服务等服务，评价结果合格时，甲方依据评价报告，向乙方支付相应的服务费。

2.主要绩效指标及指标值。

数量指标:服务全市公办中小学校70所，服务全市公办中小学生38390人。

时效指标：补助资金使用年限2020年1月1日—12月31日。

质量指标：工程验收合格率100%。

成本指标：2020年工程投资1155.888万元。

社会效益指标：促进教育资源整合，提升信息资源的利用与信息技术的应用。

服务对象满意度指标：师生满意度≥99%。

3.资金使用范围。

永济市智慧教育二期工程项目服务费。

二、项目决策

（一）决策过程

1.决策依据：开展智慧教育是贯彻落实党的十九大精神，推进教育强国战略的重大举措，是贯彻落实全市教育大会精神的具体实践，对于实现教育强市的目标、实现教育资源均等化、促进教育方式优化升级具有重要的意义。永济市智慧教育二期工程项目作为运城市智慧教育二期项目的重要组成部分，对永济市辖区内公办中小学校教育信息化的发展起着关键性的作用。

2.决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法：运城市人民政府2019年（60次）常务会议会议议定，原则同意智慧教育二期工程购买服务合同，市教育局、盐湖区、永济市、垣曲县分别与中标企业签订市直学校及有关县（市、区）购买合同。

（二）资金分配

1.分配办法：根据智慧教育二期工程购买服务合同，服务期限为5年，2020年涉及资金1155.888万元。

2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1.年度预算资金到位率：资金到位1155.888万元，到位率100%。

2.资金到位时效：资金到位时效率100%。

（二）资金管理

1.资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2.财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、严格按照财务规章制度执行。

（三）组织实施

1.项目完成程度：永济市智慧教育二期工程购买服务合同期限5年，目前，项目正在开展过程中，每年进行两次服务评价工作，并针对服务企业的服务情况进行付费。

2.组织机构：目前，项目已成立专项领导小组，机构健全、分工明确。

3.管理制度：永济市智慧教育二期工程项目开展过程中，严格按照运城市教育局下发的《运城市智慧教育统筹协调办法（试行）》和《运城市智慧教育项目管理办法（试行）》执行。

四、项目绩效

（一）项目产出

1.产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。服务全市公办中小学校70所，智慧教育服务期限5年。

2.产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。工程验收合格率100%。

3.产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。工程完成及时率100%。

4.产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。2020年工程投资1155.888万元。

（二）项目效益

1.社会效益：项目实施产生预期的社会综合效益。从全国、各省、各市来看，不同层次的学校、不同区域的学校之间都存在着教育资源配置不平衡问题，在物理条件限制下，不同区域的学校由于财政投入和地区经济发达程度而存在教育质量差异化的问题。通过互联网，各种办学个体能够突破地域限制，在云平台上获得同等的办公服务、使用相同的应用系统，访问到同样的教学资源和培训资源，从而缩短彼此之间的差距，从而促进教育质量的均衡化发展。同时在云平台上，教师、学生、家长都能够访问到海量的教学资源，享受到同等的平台服务，赋予了教师、学生均等的学习机会，成为确保教师、学生公平持续共同发展的基础平台，成为推进教育公平的重要模式，成为教育体系均衡发展的有效机制。

2.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达到99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

永济市教育科技局

2021年1月25日